开发记录

2020.10.26

计划:

1.完成前端几个页面的大概设计

2.整理环境配置文档,开发学习文档

3.项目分离,提交git仓库,方便协作开发

4.保存造数sql

问题记录:

1. 前后端日期格式问题-待解决

2. /search接口传参问题 -已解决

3. like条件处理问题 -已解决

4. 分页功能 – 已解决

2020.10.27

1. 完成前端几个页面大概设计
2. 参考原有粉丝自助取数设计文档
3. 重点开发创建取数页面

问题记录:

1. 数据删除操作

所有数据都有status标识,删除即修改status=0

可以考虑增加一个日志记录表,记录前台的sql操作

2020.10.28

1. 重点开发创建取数页面

2020.10.29

1. 创建取数任务界面模型初步开发完成

2. 准备对接相关接口