开发记录

2020.10.26

计划:

1.完成前端几个页面的大概设计

2.整理环境配置文档,开发学习文档

3.项目分离,提交git仓库,方便协作开发

4.保存造数sql

问题记录:

1. 前后端日期格式问题-待解决

2. /search接口传参问题 -已解决

3. like条件处理问题 -已解决

4. 分页功能 – 已解决

2020.10.27

1. 完成前端几个页面大概设计
2. 参考原有粉丝自助取数设计文档
3. 重点开发创建取数页面

问题记录:

1. 数据删除操作

所有数据都有status标识,删除即修改status=0

可以考虑增加一个日志记录表,记录前台的sql操作

2020.10.28

1. 重点开发创建取数页面

2020.10.29

1. 创建取数任务界面模型初步开发完成

2. 准备对接相关接口

2020.10.30

1. 创建任务接口

2. 新增用户群界面

2020.11.01

1. 创建任务接口 –部分调通

2. 跨域问题- 已解决

3. token有效期问题 – 待解决

4. 前台并发请求接口问题 -已解决

1. 修改数据源表结构
2. 修改用户群表结构
3. 数据源与用户群保存与反显
4. 页面路由,参数传递问题 -待解决

2020.11.02

1.创建任务接口

2.dev模式,直接写sql

2020.11.03

问题:

1. 事件与钩子
2. 属性与数据
3. 深拷贝与浅拷贝

2020.11.04

1.筛选条件的保存

2.筛选条件的删除bug –待解决

3.所有信息保存回显

4. vue不允许在已经创建的实例上添加新的根级响应式属性，但可以通过set添加。

this.form.userName = 'admin' 改为

this.$set(this.form, 'userName', 'admin')

1. 开始后台sql生成与执行